| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ САЛАУАТ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ МӨРСӘЛИМ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХӘКИМИӘТЕ |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРСАЛИМКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САЛАВАТСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| 452485 , Мөрсәлим ауылы, Төзөүселәр урамы, 15 йорт тел. (34777) 2-43-32, 2-43-65 |  | 452485, с.Мурсалимкино, ул. Строительная , д 15 тел. (34777) 2-43-32, 2-43-65 |

Қ А Р А Р                                                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 17   » март  2015   йыл                                  № 26                     « 17  » марта   2015 года

О пропуске весеннего половодья на

территории сельского поселения

Мурсалимкинский сельсовет

В целях  безаварийного  пропуска  весеннего половодья на территории сельского поселения Мурсалимкинский сельсовет, во исполнение постановления Администрации муниципального района Салаватский район от 27 февраля 2015 № 286

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить состав противопаводковой комиссии.

- Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску половодья.

- Создать аварийную бригаду  по проведению противопаводковых работ.

- Рекомендовать ООО «Теполоводоканал» (Гильметдинов А.А.) обеспечить проверку к пропуску  весеннего половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мостов, проведение при необходимости ремонтных работ, очистке от снега мостовых пролетов. Взять на контроль работу водопроводных и водопропускных сооружений.

- УУП Садыкову Р.Ю. обеспечить охрану общественного порядка в местах возможной эвакуации людей, сохранность товарно- материальных ценностей.

- МСУБ (Алибаева Р.А.) в случае необходимости организовать медицинскую помощь пострадавшим, обеспечить запас медикаментов.

- Руководителям предприятий и организаций в период прохождения ледохода, высокого уровня паводковых вод организовать дежурство. График дежурства предоставить в администрацию СП Мурсалимкинский сельсовет.

- Руководителям организаций и предприятий выделить транспорт на проведение эвакуационных и ремонтных работ в период пропуска весеннего половодья: ООО «ПК Синтезхим» - Камаз, УПП филиал ОАО «Башкиравтодор» - Камаз, ООО «Тепловодоканал» - ЮМЗ-6, Мурсалимкинский участок РО Башкирии «Башнефть-Розница» -  погрузчик фронтальный ТО-18БЗ.

- Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                  А.Я. Садыков

Утвержден                                                                               постановлением

главы сельского поселения

Мурсалимкинский сельсовет  от  17 марта 2015 года  № 26

СОСТАВ

противопаводковой комиссии

Садыков А.Я.  – глава сельского поселения Мурсалимкинский сельсовет;

Гильметдинов А.А.          – директор ООО «Тепловодоканал»;

Файзуллин А.М.      – директор  Мурсалимкинский участок РО Башкирии «Башнефть-Розница»;

Ишмухаметов Ф.М. -  начальник базы УПП-филиал  ОАО «Башкиравтодор»;

Нурыев А.Г.            -  директор ООО «Салаватский лес»;

Алибаева Р.А.        – зав. Мурсалимкинской  сельской УБ;

Садыков Р.Ю.         – УУП;

Гарейшина Р.Р.  - директор МОБУ СОШ с. Мурсалимкино.

Утвержден

постановлением  главы сельского поселения                                      Мурсалимкинский сельсовет

от 17 марта 2015 года   № 26

СОСТАВ

аварийной  бригады по проведению противопаводковых работ  в период пропуска весеннего половодья 2015 года

- Садыков Р.Ю. - УУП

- Шаяхметов А.С.- водитель администрации СП

- Исламов А.Б. – ООО  «Тепловодоканал»

- Плеханов С.Ф. – МОБУ СОШ с. Мурсалимкино

- Музафин Р.Р.- оператор Мурсалимкинский детский сад

- Ягудин А. –УПП- филиал  ОАО «Башкиравтодор»

- Ишмухаметов А.М.-  УПП- филиал ОАО «Башкиравтодор»

8. Хамидуллин Х. – Мурсалимкинский участок РО Башкирии «Башнефть-Розница»;

Приложение

Утвержден

постановлением  главы

сельского поселения

Мурсалимкинский сельсовет

от 17 марта 2015 года   № 26

ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории сельского поселения в 2015 году.

| №№ п/п | Мероприятия | Срок исполне- ния | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образование противопаводковых комиссий сельских поселений и организаций, утверждение планов мероприятий | к 17 марта 2015 года | Глава сельского поселения, руководители организаций (по согласованию) |
| 2 | Проверка готовности к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мостов, дорог и других сооружений; проведение при необходимости ремонтных работ, очистке от снега кюветов и мостовых пролётов. | с 20 марта 2015 года постоянно | КЧС района, (по согласованию), глава сельского поселения, руководители организаций (по согласованию) |
| 3 | Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | с 23 марта 2015 года | КЧС района, глава СП (по согласованию), руководители организаций (по согласованию) |
| 4 | Определение населённых пунктов, объектов экономики, которые могут быть затоплены талыми водами; разработка плана предупредительных работ. | к 24 марта 2015 года | КЧС района, (по согласованию), глава СП |
| 5 | Обеспечение охраны общественного порядка в местах эвакуации людей, сопровождение аварийно – спасательных бригад к месту проведения работ | на период половодья | ОМВД по Салаватскому району (по согласованию) |
| 6 | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах, попадающих в зону затопления, создание аварийных бригад, обеспечение их необходимыми средствами и транспортом, аварийным запасом материалов, проведение инструктажа. | с 18 марта 2015 года | КЧС района, (по согласованию), Администрация СП, руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 7 | Создание на время паводка запасов топлива, продуктов и товаров первой необходимости, медикаментов для обеспечения хозяйств и населения, находящихся в зоне подтопления. | до 20 марта 2015 года | Администрация СП, руководители организаций и предприятий (по согласованию). |
| 8 | Обеспечение связи с населёнными пунктами района | с 17 марта 2015 года | ОАО «Башин-формсвязь» Малоязовский РУС (по согласованию), |
| 9 | Организация проведения комплекса санитарно-гигиенических и противоэпиде- миологических мероприятий в районах со сложной паводковой обстановкой. | на период половодья | ТО ТУ Роспотребнадзор (по согласованию), |
| 10 | Организация работы по сбору и обобщению информации при прохождении паводка 2015 года с представлением данных об ущербе. | до 30 мая 2015 года | КЧС района (по согласованию), Администрация СП |

Управляющий делами                              А.Р. Закирова

| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ САЛАУАТ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ МӨРСӘЛИМ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХӘКИМИӘТЕ |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРСАЛИМКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САЛАВАТСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| 452485 , Мөрсәлим ауылы, Төзөүселәр урамы, 15 йорт тел. (34777) 2-43-32, 2-43-65 |  | 452485, с.Мурсалимкино, ул. Строительная , д 15 тел. (34777) 2-43-32, 2-43-65 |

Қ А Р А Р                                                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 6   » апрель  2015   йыл                                  № 29/1                     « 6  » апреля   2015 года

О внесении изменений в Постановление от 17.03.2015 года  № 26

“О пропуске  весеннего половодья

на территориии  сельского поселения Мурсалимкинский сельсовет»

Во исполнение протеста прокуратуры от 01.04.2015 года на  № 4д-2015  на постановление  от 17.03.2015  года  № 26 «О пропуске весеннего половодья на территории сельского поселения Мурсалимкинский сельсовет, в целях приведения в соответствие постановления с действующим законодательством, Администрация  сельского поселения Мурсалимкинский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление от 17.03.2015 года  № 26 «О  пропуске весеннего половодья на  территории  сельского поселения Мурсалимкинский сельсовет» добавив в пункт 5, пункт 6, пункт 7, пункт 8  Постановления  слова «Рекомендовать».

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                          А.Я. Садыков