| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ САЛАУАТ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ МӨРСӘЛИМ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХӘКИМИӘТЕ |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРСАЛИМКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САЛАВАТСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| 452485 , Мөрсәлим ауылы, Төзөлөш урамы, 15 йорт тел. (34777) 2-43-32, 2-43-65 |  | 452485, с.Мурсалимкино, ул. Строительная , д 15 тел. (34777) 2-43-32, 2-43-65 |

Қ А Р А Р                                                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16 » марта  2022   йыл                                  №  5                               « 16 » марта  2022 года

О пропуске весеннего половодья на

территории сельского поселения

Мурсалимкинский сельсовет

В целях  безаварийного  пропуска  весеннего половодья на территории сельского поселения Мурсалимкинский сельсовет, во исполнение постановления Администрации муниципального района Салаватский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить состав противопаводковой комиссии.

- Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску половодья.

- Создать аварийную бригаду  по проведению противопаводковых работ.

- Рекомендовать МУП «МЭС» (Галеев Р.М.) обеспечить проверку к пропуску  весеннего половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций,  проведение при необходимости ремонтных работ. Взять на контроль работу водопроводных и водопропускных сооружений.

- Рекомендовать УУП  обеспечить охрану общественного порядка в местах возможной эвакуации людей, сохранность товарно- материальных ценностей.

- Рекомендовать Мурсалимкинской сельской амбулатории в случае необходимости организовать медицинскую помощь пострадавшим, обеспечить запас медикаментов.

- Рекомендовать руководителям предприятий и организаций в период прохождения ледохода, высокого уровня паводковых вод организовать дежурство. График дежурства предоставить в администрацию СП Мурсалимкинский сельсовет.

- Рекомендовать руководителям организаций и предприятий выделить транспорт на проведение эвакуационных и ремонтных работ в период пропуска весеннего половодья: УПП - филиал ОАО «Башкиравтодор» - погрузчик,  Мурсалимкинская нефтебаза РО Башкирия ООО «Башнефть-Розница» -  погрузчик фронтальный ТО-18БЗ, ИП КФХ Мулюков В.Н.  – Камаз.

- Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                  А.Н.Галиуллин

Утвержден                                                                               постановлением

главы сельского поселения

Мурсалимкинский сельсовет  от  16.03.2022 года  № 5

СОСТАВ

противопаводковой комиссии

- Галиуллин А.Н.  – глава сельского поселения Мурсалимкинский сельсовет;

- Галеев Р.М         – директор МУП «МЭС»

- Тляпов А.И.  –   Мурсалимкинской нефтебазы РО Башкирия ООО «Башнефть-Розница»;

- Зарипов З.З. -  начальник базы УПП-филиал  ОАО «Башкиравтодор»;

- Мулюков В.Н. –ИП КФХ

- Садыков Р.Ю.  – УУП;

- Гарейшина Р.Р.  - директор МОБУ СОШ с. Мурсалимкино.

- Садыков А.Я. –ст. механик Мурсалимкинской нефтебазы РО Башкирия ООО «Башнефть-Розница»

Утвержден

постановлением  главы сельского поселения                                      Мурсалимкинский сельсовет

от 16.03.2022 года   № 5

СОСТАВ

аварийной  бригады по проведению противопаводковых работ  в период пропуска весеннего половодья 2021 года

- Садыков Р.Ю.. - УУП

- Хасанов А.А.. - водитель администрации СП

- Плеханов С.Ф. – МОБУ СОШ с. Мурсалимкино

- Касимов А.А.- водитель ИП КФХ

- Ягудин А. –УПП- филиал  ОАО «Башкиравтодор»

- Иксанов В.-  УПП- филиал ОАО «Башкиравтодор»

8. Хамидуллин Х. – Мурсалимкинская нефтебаза РО Башкирия ООО «Башнефть-Розница»;

Утвержден

постановлением  главы

сельского поселения

Мурсалимкинский сельсовет

от 16.03.2022 года   № 5

ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории сельского поселения в 2022 году

| №№ п/п | Мероприятия | Срок исполне- ния | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образование противопаводковых комиссий сельских поселений и организаций, утверждение планов мероприятий | к 1 апреля | Глава сельского поселения, руководители организаций (по согласованию) |
| 2 | Проверка готовности к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мостов, дорог и других сооружений; проведение при необходимости ремонтных работ, очистке от снега кюветов и мостовых пролётов. | постоянно | глава сельского поселения, руководители организаций (по согласованию) |
| 3 | Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | к 1 апреля | руководители организаций (по согласованию) |
| 4 | Определение населённых пунктов, объектов экономики, которые могут быть затоплены талыми водами; разработка плана предупредительных работ. |  | (по согласованию), глава СП |
| 5 | Обеспечение охраны общественного порядка в местах эвакуации людей, сопровождение аварийно – спасательных бригад к месту проведения работ | на период половодья | (по согласованию) |
| 6 | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах, попадающих в зону затопления, создание аварийных бригад, обеспечение их необходимыми средствами и транспортом, аварийным запасом материалов, проведение инструктажа. |  | Администрация СП, руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 7 | Создание на время паводка запасов топлива, продуктов и товаров первой необходимости, медикаментов для обеспечения хозяйств и населения, находящихся в зоне подтопления. |  | Администрация СП, руководители организаций и предприятий (по согласованию) |
| 8 | Обеспечение связи с населёнными пунктами района |  | Глава СП, (по согласованию) |
| 9 | Организация проведения комплекса санитарно-гигиенических и противоэпиде- миологических мероприятий в районах со сложной паводковой обстановкой. | на период половодья | Глава СП (по согласованию) |
| 10 | Организация работы по сбору и обобщению информации при прохождении паводка 2022 года с представлением данных об ущербе | до 30 мая 2022 года | Администрация СП |

И.о. управляющий делами                                                   А.Н.Сиражева